План выполнения Предписаний контролирующих органов

в БДОУ г. Омска

«Детский сад № 6 комбинированного вида»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нарушения | Срок устранения | Отметка о выполнении | ПримечаниеПланирование |
| Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 14/1 от 26 января 2023 года. |
| 1 | Руководитель организации не организовал проведение испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний  | 01.05.2023г. |  | Сумма денежных средств, необходимая для выполнения данного пункта-70 тысяч рублей. Запросы на выделение денежных средств –ежеквартально подаются учредителю. |
| 2. | Ширина эваукационных выходов из помещений №78 и №34 согласно технического паспорта менее требуемой ширины(не менее ширины марша лестницы) | 01.05.2023г. |  | Выполнен расчет пожарного риска, ждем очередную проверку для снятия предписания |
| 3 | Помещение архива (№ 27) не выделено противопожарными перегородками, фактически имеется транзитный воздуховод | 01.05.2023г. |  | Выполнено, ждем очередную проверку для фиксации устранения нарушения |
| 4. | Помещения постирочной не выделено противопожарными перегородками,фактически имеется транзитный воздуховод | 01.05.2023г. |  | Выполнено, ждем очередную проверку для фиксации устранения нарушения |
| Предписание об устранении выявленных нарушений по надзору. Получено 21марта 2024 года от ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1, | Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на здания | 21.03.2025г. |  | Возможно при устранении всех ,выявленных нарушений |
| 2. | Смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию в прачечной | 21.03.2025г. |  | Сумма денежных средств, необходимая для выполнения данного пункта-более 100 тысяч рублей. Запросы на выделение денежных средств –ежеквартально подаются учредителю |
| 3. | Устранить дефекты пола на пищеблоке, в коридоре первого этажа | 21.03.2025г. |  | Сумма денежных средств, необходимая для выполнения данного пункта-150 тысяч рублей. Запросы на выделение денежных средств –ежеквартально подаются учредителю. |
| 4. | Довести параметры освещенности в группе № 190 и группе № 11 | 21.03.2025г. |  | выполнено |

Заведующий И.В.Городничева